Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consulta de contracheque | U | B | B | 2 |
| 2 | Atualização de cadastro de empregados | U | B | B | 2 |
| 3 | Elaboração de pedidos de compra ou de serviços | C | M | M | 1 |
| 4 | Controle de acesso e presença por biometria | C | M | M | 1 |
| 5 | Acompanhamento de pagamento de serviços executados ou pedidos atendidos | C | B | B | 1 |
| 8 | Controle de acesso e presença por biometria | C | B | M | 1 |
| 9 | Acompanhamento de pagamento de serviços executados ou pedidos atendidos | C | B | M | 1 |
| 10 | Acompanhamento do progresso de atendimento a demandas de clientes | C | M | A | 1 |
| 11 | Cadastro único de empregados | C | M | A | 1 |
| 12 | Disponibilização de demanda de serviços | C | A | A | 1 |
| 13 | Dashboard | C | M | A | 1 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).